| Tuần | Nội dung | Giải thích chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kick off | Chọn đề tài, xác định mục tiêu. Chốt phạm vi MVP. |
| 2 | Review MVP | Viết user stories/use cases. Mô tả dữ liệu vào ra Loại bỏ chức năng phụ của MVP |
| 3 | Thiết kế kiến trúc | Chia mô đun (presentation, appication, domain, infrastructure). Xác định nơi áp dụng pattern. |
| 4 |  | Dựng project Electron + TypeScript: cấu hình lint, test, tạo skeleton source code |
| 5 | Xây domain model và service lõi | Xây domain model và service lõi. Viết unit test đầu tiên. |
| 6 | Review draft version | Hoàn thiện nghiệp vụ chính. Cài pattern thứ 2. Mở rộng test business logic. |
| 7 | Tạo dữ liệu mẫu, Test | Làm repository và lưu dữ liệu; mock repository để test |
| 8 | First UI | Xây UI. Nối UI với service. Xử lý validate cơ bản. |
| 9 | Hoàn thiện chức năng phụ tối thiểu | Như tìm kiếm, lọc, thống kê, preview |
| 10 | Review (refactor) | Refactor theo SOLID, tăng test coverage, sửa code smell và chuẩn hóa cấu trúc mã |
| 11 | Viết báo cáo, slide | Giải thích pattern/SOLID/test cases. Chuẩn bị dữ liệu demo. |
| 12 | Kiểm thử cuối, build bản demo | Chốt tài liệu nộp |